BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NỀN TẢNG THỰC PHẨM ĂN KIÊNG VỚI AI NUTRITION ADVISOR VÀ CÁ NHÂN HÓA CÔNG THỨC NẤU ĂN

PROJECT REFLECTION DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Lưu Văn Hiền

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Bùi Tiến Hoàng		-	26211218414

- Nguyễn Văn Thảo		-	27211228829

- Hà Lê Minh Nhật		-	27211242852

- Lưu Gia Nhất			-	27217802196

- Dương Mạnh Hoàng		-	27211234380

Đà Nẵng, 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | HEALTHYCRAVE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nền tảng thực phẩm ăn kiêng với AI Nutrition Advisor và cá nhân hóa công thức nấu ăn |  |  |
| Ngày bắt đầu | 29/09/2025 | Ngày kết thúc | 15/12/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Lưu Văn Hiền Email: js.luuhien@gmail.com Phone: 0779500029 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Bùi Tiến Hoàng Email: hoang1999tom@gmail.com Tel: 0986436249 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Hà Lê Minh Nhật | hlmnhat2003@gmail.com | 0702310443 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Văn Thảo | nguyenvanty09112003@gmail.com | 0886673278 |
|  | Hà Lê Minh Nhật | hlmnhat2003@gmail.com | 0702310443 |
|  | Lưu Gia Nhất | luugianhat1601@gmail.com | 0869979137 |
|  | Dương Mạnh Hoàng | chohoang12920031@gmail.com | 0812025306 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Nền tảng thực phẩm ăn kiêng với AI Nutrition Advisor và cá nhân hóa công thức nấu ăn |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Reflection Document |
| Người thực hiện | Lưu Gia Nhất |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lưu Gia Nhất | 05/12/2025 | Bản nháp |
| 1.1 | Lưu Gia Nhất | 05/12/2025 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lưu Văn Hiền | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Bùi Tiến Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Hà Lê Minh Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Nguyễn Văn Thảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Hà Lê Minh Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Lưu Gia Nhất | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Dương Mạnh Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

MỤC LỤC

1.	MỤC TIÊU	4

2.	ĐÁNH GIÁ	4

2.1.	Những điều đã làm được	4

2.2.	Những điều chưa làm được	4

3.	THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	5

3.1.	Thuận lợi	5

3.2.	Khó khăn	5

4.	BÀI HỌC KINH NGHIỆM	5

- MỤC TIÊU

- Xây dựng thành công hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt cho thực phẩm ăn kiêng, đảm bảo quy trình bán hàng trọn vẹn.

- Nghiên cứu và tích hợp thành công Chatbot AI có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tư vấn lộ trình dinh dưỡng và gợi ý công thức nấu ăn dựa trên dữ liệu người dùng.

- Áp dụng quy trình phát triển phần mềm linh hoạt (Scrum) để quản lý tiến độ giữa hai mảng công việc chính: Phát triển Web và Tích hợp AI.

- Cung cấp trải nghiệm người dùng mang tính cá nhân hóa cao, giải quyết bài toán "hôm nay ăn gì" cho người ăn kiêng.

- ĐÁNH GIÁ

  - Những điều đã làm được

- Về mặt kỹ thuật: Đã xây dựng hoàn thiện các chức năng cốt lõi của website bán hàng (quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán) và kết nối thành công API của AI để vận hành Chatbot.

- Về mặt nghiệp vụ: Chatbot đã có thể đưa ra các gợi ý thực đơn (menu) và công thức nấu ăn (recipes) dựa trên sở thích mà người dùng nhập vào.

- Quy trình: Tuân thủ tương đối tốt các nghi thức của Scrum (Daily meeting, Sprint Review), giúp phát hiện sớm các lỗi logic khi tích hợp AI vào web.

- Tài liệu: Hoàn thiện bộ tài liệu phân tích thiết kế hệ thống, đặc biệt là luồng dữ liệu (User Flow) giữa người dùng và Chatbot.

- Làm việc nhóm: Phân chia rõ ràng các module (Frontend, Backend, AI integration), các thành viên hỗ trợ nhau khi xử lý các bugs phát sinh từ dữ liệu đầu vào của AI.

  - Những điều chưa làm được

- Độ chính xác của AI: Đôi khi Chatbot vẫn đưa ra gợi ý chưa thực sự sát với các sản phẩm đang có sẵn trong kho hàng (inventory) của hệ thống.

- Hiệu năng: Tốc độ phản hồi của Chatbot còn chậm khi có nhiều yêu cầu xử lý cùng lúc, ảnh hưởng đôi chút đến trải nghiệm người dùng.

- Kiểm thử thực tế: Chưa có đủ dữ liệu từ chuyên gia dinh dưỡng thực tế để kiểm chứng độ an toàn/hiệu quả tuyệt đối của các lộ trình dinh dưỡng mà AI gợi ý.

- Tương tác khách hàng: Chưa triển khai thử nghiệm trên nhóm người dùng ăn kiêng thực tế để thu thập phản hồi về độ "ngon miệng" hay tính khả thi của công thức nấu ăn.

- THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

  - Thuận lợi

- Tính xu hướng: Đề tài đánh trúng nhu cầu thực tế về sống xanh, ăn sạch (Eat clean) và ứng dụng AI, nên nguồn tài liệu tham khảo và thư viện hỗ trợ (Libraries) khá phong phú.

- Phạm vi dự án: Xác định rõ ràng mục tiêu ngay từ đầu là tập trung vào "Cá nhân hóa", giúp team không bị lan man sang các tính năng thừa.

- Tiến độ: Hoàn thành khoảng 98% các chức năng theo cam kết ban đầu, giao diện website thân thiện, hiện đại.

  - Khó khăn

- Khó cân bằng được số lượng công việc cho từng thành viên trong nhóm.

- Chưa thực sự hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra dẫn đến thiếu thời gian và phải làm thêm giờ

- Thiếu kinh nghiệm về công nghệ và quy trình thực hiện

- Thiếu kinh nghiệm giải quyết vấn đề khi có các vấn đề xảy ra

- Sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chưa thực sự ăn ý

- Khó tránh khỏi bất đồng về quan điểm của các thành viên trong nhóm

- BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Để dự án triển khai thành công thì phải có kế hoạch từ đầu một cách chi tiết và luôn bám sát theo kế hoạch thực hiện.

- Thường xuyên review hoặc meeting để kịp thời chỉnh sửa những rủi ro hay sai sót.

- Trong quá trình làm nhóm sẽ xảy ra nhiều bất đồng về ý tưởng và quan điểm, do đó phải lắng nghe ý kiến của các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.

- v.v...