BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NỀN TẢNG THỰC PHẨM ĂN KIÊNG VỚI AI NUTRITION ADVISOR VÀ CÁ NHÂN HÓA CÔNG THỨC NẤU ĂN

TEST PLAN DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Lưu Văn Hiền

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Bùi Tiến Hoàng		-	26211218414

- Nguyễn Văn Thảo		-	27211228829

- Hà Lê Minh Nhật		-	27211242852

- Lưu Gia Nhất			-	27217802196

- Dương Mạnh Hoàng		-	27211234380

Đà Nẵng, 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | HEALTHYCRAVE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nền tảng thực phẩm ăn kiêng với AI Nutrition Advisor và cá nhân hóa công thức nấu ăn |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 29/09/2025 | Ngày kết thúc |  | 15/12/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Lưu Văn Hiền Email: js.luuhien@gmail.com Phone: 0779500029 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Bùi Tiến Hoàng Email: hoang1999tom@gmail.com Tel: 0986436249 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Hà Lê Minh Nhật |  | hlmnhat2003@gmail.com | 0702310443 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Văn Thảo |  | nguyenvanty09112003@gmail.com | 0886673278 |
|  | Hà Lê Minh Nhật |  | hlmnhat2003@gmail.com | 0702310443 |
|  | Lưu Gia Nhất |  | luugianhat1601@gmail.com | 0869979137 |
|  | Dương Mạnh Hoàng |  | chohoang12920031@gmail.com | 0812025306 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Nền tảng thực phẩm ăn kiêng với AI Nutrition Advisor và cá nhân hóa công thức nấu ăn |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Dương Mạnh Hoàng |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Dương Mạnh Hoàng | 10/10/2025 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Dương Mạnh Hoàng | 15/10/2025 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lưu Văn Hiền | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Bùi Tiến Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Hà Lê Minh Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Nguyễn Văn Thảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Hà Lê Minh Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Lưu Gia Nhất | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Dương Mạnh Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	4

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	4

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	7

2.6.3.	Sprint 3	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Nền tảng thực phẩm ăn kiêng với AI Nutrition Advisor và cá nhân hóa công thức nấu ăn”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Trang chủ

- Đăng nhập

- Đăng xuất.

- Quên mật khẩu.

- Xem danh sách sản phẩm

- Tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm.

- Xem chi tiết sản phẩm

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý giỏ hàng

- Thanh toán.

- Quản lý đơn hàng cá nhân.

- Quản lý danh mục sản phẩm.

- Quản lý đơn hàng.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Gởi yêu cầu hỗ trợ.

- Quản lý chắm sóc khách hàng.

- Bình luận, đánh giá sản phẩm.

- Chatbot AI.

- Quản lý hàng tồn kho.

- Quản lý nhà cung cấp.

- Quản lý người dùng.

- Quản lý thu chi.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 07/10/2025 | 29/10/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 4 | Mạnh Hoàng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 17 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Trang chủ | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 2 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng ký tài khoản | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem danh sách sản phẩm | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 2 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 2 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem chi tiết sản phẩm | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 2 | Thảo |
| 1.3 | Testing | 25/10/2025 | 26/10/2025 | 12 |  |
|  | Kiểm tra trang chủ | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Kiểm tra đăng xuất | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Kiểm tra Quên mật khẩu | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Kiểm tra Đăng ký tài khoản | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Kiểm tra Xem danh sách sản phẩm | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra Tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra Xem chi tiết sản phẩm | 26/10/2025 | 26/10/2025 | 2 | Thảo |
| 1.4 | Re-testing | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 12 |  |
|  | Kiểm tra lại Trang chủ | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Kiểm tra lại Đăng xuất | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Kiểm tra lại Quên mật khẩu | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Kiểm tra lại Đăng ký tài khoản | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 1 | Thảo |
|  | Kiểm tra lại Xem danh sách sản phẩm | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra Tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra lại Xem chi tiết sản phẩm | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 2 | Thảo |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 30/10/2025 | 22/11/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 4 | Mạnh Hoàng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 04/11/2025 | 06/11/2025 | 15 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý giỏ hàng | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thanh toán | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý đơn hàng cá nhân | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý danh mục sản phẩm | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 | Nhật |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý đơn hàng | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Nhật |
| 1.3 | Testing | 16/11/2025 | 17/11/2025 | 10 |  |
|  | Kiểm tra thanh toán | 16/11/2025 | 16/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra Quản lý đơn hàng cá nhân | 16/11/2025 | 16/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra Quản lý danh mục sản phẩm | 16/11/2025 | 16/11/2025 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra Quản lý đơn hàng | 16/11/2025 | 16/11/2025 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra Quản lý giỏ hàng | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
| 1.4 | Re-testing | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 10 |  |
|  | Kiểm tra lại Quản lý giỏ hàng | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra lại Thanh toán | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra lại Quản lý đơn hàng cá nhân | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra lại Quản lý danh mục sản phẩm | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra lại Quản lý đơn hàng | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 2 | Nhật |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 22/11/2025 | 13/12/2025 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 4 | Hoàng |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 24/11/2025 | 26/11/2025 | 29 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý thông tin cá nhân | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 4 | Mạnh Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Gởi yêu cầu hỗ trợ | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý chăm sóc khách hàng | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Bình luận, đánh giá sản phẩm | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Chatbot AI | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý hàng tồn kho | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 4 | Nhật |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý nhà cung cấp | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 2 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý người dùng | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 2 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý thu chi | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 4 | Thảo |
| 1.3 | Testing | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 26 |  |
|  | Kiểm tra Quản lý thông tin cá nhân | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra Gởi yêu cầu hỗ trợ | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra Quản lý chăm sóc khách hàng | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra Bình luận, đánh giá sản phẩm | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra Chatbot AI | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 4 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra Quản lý hàng tồn kho | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 4 | Nhật |
|  | Kiểm tra Quản lý nhà cung cấp | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 4 | Nhật |
|  | Kiểm tra Quản lý người dùng | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra Quản lý thu chi | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 4 | Nhật |
| 1.4 | Re-testing | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 18 |  |
|  | Kiểm tra lại Quản lý thông tin cá nhân | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra lại Gởi yêu cầu hỗ trợ | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra lại Quản lý chăm sóc khách hàng | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra lại Bình luận, đánh giá sản phẩm | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 2 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra lại Chatbot AI | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 4 | Mạnh Hoàng |
|  | Kiểm tra lại Quản lý hàng tồn kho | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 4 | Nhật |
|  | Kiểm tra lại Quản lý nhà cung cấp | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 4 | Nhật |
|  | Kiểm tra lại Quản lý người dùng | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra lại Quản lý thu chi | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 4 | Nhật |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Bùi Tiến Hoàng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Hà Lê Minh Nhật Lưu Gia Nhất | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Nguyễn Văn Thảo Dương Mạnh Hoàng | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |